## gerb

|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК**  **СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |

## от 05.05.2022 № 01-01/535

г. Краснотурьинск

***О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительное развитие территории городского округа Краснотурьинск до 2024 года» утвержденную постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 30.01.2015 № 137***

В соответствии со статьями 8, 24, 25, 26, 33, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления   
в Российской Федерации», [постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области» до 2024 года», подпунктом](consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=85074;fld=134;dst=100002) 9 пункта 1 статьи 6, статьей 32 Устава городского округа Краснотурьинск, утвержденного решением Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005 № 76, решением Думы городского округа Краснотурьинск от 24.03.2022 № 422 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Краснотурьинск от 16.12.2021 № 423 «О бюджете городского округа Краснотурьинск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», пунктом 3.17 Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Краснотурьинск, утвержденного постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 11.09.2014 № 1355   
«Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Краснотурьинск», в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Думы городского округа Краснотурьинск о бюджете, Администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления) городского округа Краснотурьинск

**постановляЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу «Градостроительное развитие территории городского округа Краснотурьинск до 2024 года» утвержденную постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск   
   от 30.01.2015 № 137 следующие изменения

1.1. В паспорте муниципальной программы «Градостроительное развитие территории городского округа Краснотурьинск до 2024 года» раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тысяч рублей» изложить в новой редакции

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансирования муниципальной программы | ВСЕГО –12364,0 тысяч рублей,  в том числе  2016 год – 1 806,0 тысяч рублей;  2017 год – 1 308,0 тысяч рублей;  2018 год – 300,0 тысяч рублей;  2019 год – 1750,0 тысяч рублей;  2020 год – 1800,0 тысяч рублей;  2021 год – 1500,0 тысяч рублей;  2022 год – 900,0 тысяч рублей;  2023 год – 1500,0 тысяч рублей;  2024 год – 1500,0 тысяч рублей.  из них  федеральный бюджет – 0,0 тысяч рублей,  в том числе  2016 год – 0,0 тысяч рублей;  2017 год – 0,0 тысяч рублей;  2018 год – 0,0 тысяч рублей;  2019 год – 0,0 тысяч рублей;  2020 год – 0,0 тысяч рублей;  2021 год – 0,0 тысяч рублей;  2022 год – 0,0 тысяч рублей;  2023 год – 0,0 тысяч рублей;  2024 год – 0,0 тысяч рублей  областной бюджет – 54,5 тысяч рублей,  в том числе  2016 год – 54,5 тысяч рублей;  2017 год – 0,0 тысяч рублей;  2018 год – 0,0 тысяч рублей;  2019 год – 0,0 тысяч рублей;  2020 год – 0,0 тысяч рублей;  2021 год – 0,0 тысяч рублей;  2022 год – 0,0 тысяч рублей;  2023 год – 0,0 тысяч рублей;  2024 год – 0,0 тысяч рублей.  местный бюджет –12309,5 тысяч рублей,  в том числе  2016 год – 1 751,5 тысяч рублей;  2017 год – 1 308,0 тысяч рублей;  2018 год – 300,0 тысяч рублей;  2019 год – 1750,0 тысяч рублей;  2020 год – 1800,0 тысяч рублей;  2021 год –1500,0 тысяч рублей;  2022 год – 900,0 тысяч рублей;  2023 год – 1500,0 тысяч рублей;  2024 год – 1500,0 тысяч рублей.  внебюджетные источники – 0,0 тысяч рублей,  в том числе  2016 год – 0,0 тысяч рублей;  2017 год – 0,0 тысяч рублей;  2018 год – 0,0 тысяч рублей;  2019 год – 0,0 тысяч рублей;  2020 год – 0,0 тысяч рублей;  2021 год – 0,0 тысяч рублей;  2022 год – 0,0 тысяч рублей;  2023 год – 0,0 тысяч рублей;  2024 год – 0,0 тысяч рублей. |

* 1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Градостроительное развитие территории городского округа Краснотурьинск до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему постановлению)
  2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Градостроительное развитие территории городского округа Краснотурьинск до 2024 года» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Постановление Администрации городского округа Краснотурьинск   
от 15.12.2021 № 1102 «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 30.01.2015 № 137 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительное развитие территории городского округа Краснотурьинск до 2024 года» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник. Городской округ Краснотурьинск» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Краснотурьинск.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить   
на первого заместителя Главы Администрации городского округа Краснотурьинск М.А. Корсикова.

**Глава городского округа А.Ю. Устинов**

**Приложение № 1**

к постановлению Администрации

городского округа Краснотурьинск

от 05.05.2022 № 01-01/535

«О внесении изменений в постановление Администрации городского округа

Краснотурьинск от 30.01.2015 № 137

«Об утверждении муниципальной программы «Градостроительное развитие

территории городского округа Краснотурьинск

о 2024 года»

**Приложение № 1**

к муниципальной программе

«Градостроительное развитие территории

городского округа Краснотурьинск до 2024 года»

**Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы**

**«Градостроительное развитие территории городского округа Краснотурьинск до 2024 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | № цели, задачи, целевого показателя | Наименование целей и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник значения показателей |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | | | | | 2022 год | | | 2023 год | | | | 2024 год | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | 11 | | | 12 | | | | 13 | | 14 |
| 1 | 1. | Цель 1. Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории городского округа Краснотурьинск в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения, улучшение качества жизни путем подготовки всех видов градостроительной документации, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1.1. | Задача 1. Подготовка и развитие территорий в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, жилищного строительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1.1.1. | Обеспечение населения жильем | кв. метров общей площади на 1 жителя | 23,49 | 23,60 | 23,65 | 26,4 | 26,8 | 24,52 | | | 24,65 | | | | | 24,80 | | | | 24,95 | | Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на период до 2030 года, Постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 №1296-ПП «Об утверждении государственных программ Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» |
| 4 | 1.1.2 | Объем жилищного строительства | млн.кв.м. | - | - | - | - | 0,007577 | 0,0078960 | | | 0,009742 | | | | | 0,010374 | | | | 0,01108 | | Соглашение о достижении результатов и показателей муниципального компонента Регионального  Проекта: «Жилье» (Свердловская область) от 10.12.2020 № 592/11-2020 |
| 5 | 1.1.3. | Площадь территорий, для которых разработана документация по планировке территории | гектаров | 51 ,5 | 56 | 96 | 96 | 96 | 96 | | | 96 | | | | | 96 | | | | 96 | | План-график разработки и утверждения документации по планировке территории городских округов и поселений, на которой до 2024 года планируется осуществление строительства утвержденный приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 27.02.2015 № 58-П |
| 6 | 1.2. | Задача 2. Улучшение санитарного состояния и благоустроенности территорий, создание новых парковых зон, повышение привлекательности жилых микрорайонов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 7 | 1.2.1. | Площадь территорий общего пользования и парковых зон, для которых разработаны проекты благоустройства | гектаров | 0,8 | 6,8 | 6,8 | 4,8 | 4,8 | 0,0 | | | | 4,8 | | | | | 4,8 | | | | 4,8 | Выполнение работ в 2022 году не предусмотрено |
| 8 | 2. | Цель 2. Разработка автоматизированной информационно-аналитической системы обеспечения градостроительной деятельности, обеспечивающей повышение эффективности и качества управленческих решений при минимальных затратах бюджетных средств и максимальном учете всех возможных факторов, влияющих на принятие решений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 2.1. | Задача 3. Успешное осуществление полномочий органов местного самоуправления по регулированию градостроительной деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 2.1.1. | Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с приобретением и установкой соответственного программного обеспечения, оборудования и обучением специалистов, её наполнение и развитие | процент | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | | | | Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского округа Краснотурьинск до 2024 года», утвержденная постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 30.01.2015№ 137 |
| 11 | 2.1.2. | Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | | | | Глава 3.1 Градостроительного кодека Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ |
| 12 | 2.2. | Задача 4. Сокращение и упрощение административных процедур на этапах инвестиционного периода в строительстве | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 13 | 2.2.1. | Срок выдачи градостроительного плана земельного участка с момента подачи заявления | количество дней | 18 | 17 | 15 | 20 | 9 | 14 | | 14 | | | | | 14 | | | | 14 | | | Статья 57.3 Градостроительного кодека Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ |
| 14 | 2.2.2. | Срок выдачи разрешения на строительство с момента подачи заявления | количество дней | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | | 5 | | | | | 5 | | | | 5 | | | Статья 51 Градостроительного кодека Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ |

**Приложение 2**

к постановлению Администрации

городского округа Краснотурьинск

от 05.05.2022 № 01-01/535

«О внесении изменений в постановление Администрации городского округа

Краснотурьинск от 30.01.2015 № 137

«Об утверждении муниципальной программы «Градостроительное развитие

территории городского округа Краснотурьинск

до 2024 года»

**Приложение 2**

к муниципальной программе

«Градостроительное развитие территории

городского округа Краснотурьинск

до 2024 года»

**ПЛАН   
мероприятий по выполнению муниципальной программы**

**«Градостроительное развитие территории городского округа Краснотурьинск до 2024 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия / Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тысяч рублей | | | | | | | | | | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| Всего | 2016  год | 2017  год | 2018 год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **Всего по муниципальной программе, в том числе** | **12364,0** | **1806,0** | **1308,0** | **300,0** | **1750,0** | **1800,0** | **1500,0** | **900,0** | **1500,0** | **1500,0** |  |
| 2 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | областной бюджет | 54,5 | 54,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | в том числе субсидии местному бюджету | 54,5 | 54,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | **местный бюджет** | **12309,5** | **1751,5** | **1308,0** | **300,0** | **1750,0** | **1800,0** | **1500,0** | **900,0** | **1500,0** | **1500,0** |  |
| 6 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | в том числе субсидии местному бюджету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 | в том числе субсидии местному бюджету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 18 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 19 | **Прочие нужды** | **12364,0** | **1806,0** | **1308,0** | **300,0** | **1750,0** | **1800,0** | **1500,0** | **900,0** | **1500,0** | **1500,0** |  |
| 20 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 21 | **областной бюджет** | **54,5** | **54,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 22 | **в том числе субсидии местному бюджету** | **54,5** | **54,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 23 | **местный бюджет** | **12309,5** | **1751,5** | **1308,0** | **300,0** | **1750,0** | **1800,0** | **1500,0** | **900,0** | **1500,0** | **1500,0** |  |
| 24 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 25 | **Мероприятие 1. Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Нормативы градостроительного проектирования городского округа Краснотурьинск»,** всего, из них | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 1.1.1., 2.1.2. |
| 26 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 27 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 28 | в том числе субсидии местному бюджету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 29 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 30 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 31 | **Мероприятие 2. Создание (обновление) материалов топографических изысканий и изготовление картографического материала в целях подготовки градостроительной документации на территорию городского округ**а, всего, из них | **2160,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **200,0** | **0,0** | **894,5** | **66,0** | **500,0** | **500,0** | 1.1.1., 1.1.2, 1.1.3 |
| 32 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 33 | областной бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 34 | субсидии местному бюджету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 35 | **местный бюджет** | **2160,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **200,0** | **0,0** | **894,5** | **66,0** | **500,0** | **500,0** |  |
| 36 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 37 | **Мероприятие 3. Разработка градостроительной документации**, в том числе | **8915,0** | **1751,5** | **1008,0** | **300,0** | **1550,0** | **1800,0** | **305,5** | **200,0** | **1000,0** | **1000,0** | 1.1.1., 1.1.2.,1.1.3, 2.2.1., 2.2.2. |
| 38 | **разработка комплексного проекта градостроительного развития городского округа Краснотурьинск (внесение изменений в генеральный план городского округа Краснотурьинск)** | **5965,0** | **1751,5** | **1008,0** | **300,0** | **0,0** | **900,0** | **205,5** | **100,0** | **500,0** | **500,0** |  |
| 39 | **внесение изменений в правила землепользования и застройки на основании целевых программ социально-экономического развития, утвержденной документации по планировке территорий** | **4350,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1550,0** | **900,0** | **100,0** | **100,0** | **500,0** | **500,0** |  |
| 40 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 41 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 42 | в том числе субсидии местному бюджету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 43 | **местный бюджет** | **8915,0** | **1751,5** | **1008,0** | **300,0** | **1550,0** | **1800,0** | **305,5** | **200,0** | **1000,0** | **1000,0** |  |
| 44 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 45 | **Мероприятие 4. Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с приобретением и установкой соответственного программного обеспечения, оборудования и обучением специалистов** | **934,0** | **0,0** | **300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **634,0** | **0,0** | **0,0** | 1.1.1.,1.1.2, 1.1.3, 2.1.1., 2.2.1., 2.2.2. |
| 46 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 47 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 48 | в том числе субсидии местному бюджету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 49 | **местный бюджет** | **934,0** | **0,0** | **300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **634,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 50 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 51 | **Мероприятие 5. Разработка проектов благоустройства** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.3 |
| 52 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 53 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 54 | в том числе субсидии местному бюджету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 55 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 56 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 57 | **Мероприятие 6. Разработка документации по планировке территории, всего, из них** | **54,5** | **54,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 1.1.1., 1.1.2, 1.1.3 |
| 58 | разработка документации по планировке территории поселка Воронцовка городского округа Краснотурьинск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 59 | разработка документации по планировке территории микрорайона 12 в городе Краснотурьинске | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 60 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 61 | **областной бюджет** | **54,5** | **54,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 62 | **в том числе субсидии местному бюджету** | **54,5** | **54,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 63 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 64 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 65 | **Мероприятие 7. Разработка электронной схемы границ прилегающих территорий городского округа** | **300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 1.1.3 |
| 66 | федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 67 | областной бюджет, в том числе: | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 68 | субсидии местному бюджету | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 69 | местный бюджет | **300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 70 | внебюджетные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |