****

|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК**  **СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

## от 11.01.2023 № 01-01/04

г. Краснотурьинск

***О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском округе Краснотурьинск   
на 2018-2027 годы», утвержденную*** ***постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 29.09.2017 № 1130***

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 2027 годы», статьей 32 Устава городского округа Краснотурьинск, утвержденного Краснотурьинской городской Думы   
от 23.06.2005 № 76, решением Думы городского округа Краснотурьинск   
от 15.12.2022 № 37 «О бюджете городского округа Краснотурьинск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», пунктом 3.17. Порядка формирования   
и реализации муниципальных программ городского округа Краснотурьинск, утвержденного постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 11.09.2014 № 1355 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Краснотурьинск»,   
в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Думы городского округа Краснотурьинск о бюджете, Администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления) городского округа Краснотурьинск

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу городского округа Краснотурьинск «Формирование современной городской среды на 2018 - 2027 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 29.09.2017 № 1130 (далее - муниципальная программа городского округа Краснотурьинск «Формирование современной городской среды в городском округе Краснотурьинск на 2018-2027 годы»), следующие изменения

1.1. В паспорте муниципальной программы городского округа Краснотурьинск «Формирование современной городской среды в городском округе Краснотурьинск на 2018-2027 годы» разделы «Сроки реализации муниципальной программы» «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тысяч рублей» изложить в новой редакции

|  |  |
| --- | --- |
| «Сроки реализации муниципальной программы | 2018 – 2027 годы |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тысяч рублей | ВСЕГО – 495 351,7 тысяч рублей  в том числе  2018 год – 60 887,8 тысяч рублей  2019 год – 91 549,2 тысяч рублей  2020 год – 31 527,2 тысяч рублей  2021 год – 47 160,3 тысяч рублей  2022 год – 155 398,8 тысяч рублей  2023 год – 100 828,4 тысяч рублей  2024 год – 0,0 тысяч рублей  2025 год – 0,0 тысяч рублей  2026 год – 0,0 тысяч рублей  2027 год – 0,0 тысяч рублей  из них  федеральный бюджет – 0,0 тысяч рублей,  в том числе  2018 год – 0,0 тысяч рублей  2019 год – 0,0 тысяч рублей  2020 год – 0,0 тысяч рублей  2021 год – 0,0 тысяч рублей  2022 год – 0,0 тысяч рублей  2023 год – 0,0 тысяч рублей  2024 год – 0,0 тысяч рублей  2025 год – 0,0 тысяч рублей  2026 год – 0,0 тысяч рублей  2027 год – 0,0 тысяч рублей  областной бюджет – 340 587,3 тысяч рублей,  в том числе  2018 год – 52 261,4 тысяч рублей  2019 год – 78 006,3 тысяч рублей  2020 год – 22 161,2 тысяч рублей  2021 год – 41 012,0 тысяч рублей  2022 год – 113 571,4 тысяч рублей  2023 год – 33 575,0 тысяч рублей  2024 год – 0,0 тысяч рублей  2025 год – 0,0 тысяч рублей  2026 год – 0,0 тысяч рублей  2027 год – 0,0 тысяч рублей  местный бюджет – 99 076,4 тысяч рублей,  в том числе  2018 год – 7 673,5 тысяч рублей  2019 год – 10 785,8 тысяч рублей  2020 год – 9 366,0 тысяч рублей  2021 год – 5 670,3 тысяч рублей  2022 год – 25 202,9 тысяч рублей  2023 год – 40 377,9 тысяч рублей  2024 год – 0,0 тысяч рублей  2025 год – 0,0 тысяч рублей  2026 год – 0,0 тысяч рублей  2027 год – 0,0 тысяч рублей  внебюджетные источники – 47 688,0 тысяч рублей  в том числе  2018 год – 952,9 тысяч рублей  2019 год – 2 757,1 тысяч рублей  2020 год – 0,0 тысяч рублей  2021 год – 478,0 тысяч рублей  2022 год – 16 624,5 тысяч рублей  2023 год – 26 875,5 тысяч рублей  2024 год – 0,0 тысяч рублей  2025 год – 0,0 тысяч рублей  2026 год – 0,0 тысяч рублей  2027 год – 0,0 тысяч рублей |

1.2. Изложить приложение № 1 к муниципальной программе городского округа Краснотурьинск «Формирование современной городской среды   
в городском округе Краснотурьинск на 2018 – 2027 годы» в новой редакции (приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.3. Изложить приложение № 2 к муниципальной программе городского округа Краснотурьинск «Формирование современной городской среды   
в городском округе Краснотурьинск на 2018 – 2027 годы» в новой редакции (приложение № 2 к настоящему постановлению).

1.4. Изложить приложение № 7 к муниципальной программе городского округа Краснотурьинск «Формирование современной городской среды   
в городском округе Краснотурьинск на 2018 – 2027 годы» в новой редакции (приложение № 3 к настоящему постановлению).

2. Считать утратившими силу

2.1. Постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 19.09.2022 № 01-01/1104 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Краснотурьинск «Формирование современной городской среды в городском округе Краснотурьинск на 2018-2027 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 29.09.2017 № 1130».

2.2. Приложение № 3 к постановлению Администрации городского округа Краснотурьинск от 02.08.2022 № 01-01/901 «О внесении изменений   
в муниципальную программу городского округа Краснотурьинск «Формирование современной городской среды в городском округе Краснотурьинск на 2018-2027 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 29.09.2017 № 1130».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник. Городской округ Краснотурьинск» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Краснотурьинск.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить   
на заместителя Главы Администрации городского округа Краснотурьинск   
А.В. Катаева.

**Глава городского округа А.Ю. Устинов**

**Приложение № 1**  
к постановлению Администрации   
городского округа Краснотурьинск   
от 11.01.2023 № 01-01/04  
«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Краснотурьинск «Формирование современной городской среды в городском округе Краснотурьинск на 2018 - 2027 годы», утвержденнуюпостановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 29.09.2017 № 1130»

**Приложение № 1**

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды в городском округе Краснотурьинск на 2018-2027 годы»

**Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в городском округе Краснотурьинск на 2018-2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | № цели, задачи, целевого показа-теля | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации  муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | Источник значения показателей |
| 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | | 2023 год | 2024 год | | | 2025 год | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | | | 12 | | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1. | **Программа «Формирование современной городской среды»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1.1. | Цель. Создание комфортной городской среды в городском округе Краснотурьинск. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1.1.1. | Задача 1. Обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов городского округа Краснотурьинск | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1.1.1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов городского округа Краснотурьинск | единица | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 2027 годы» |
| 5 | 1.1.2. | Задача 2. Обеспечение комплексного благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования городского округа Краснотурьинск (парки, скверы, пешеходные зоны, бульвары, аллеи, набережные) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1.1.2.1. | Количество благоустроенных общественных территорий городского округа Краснотурьинск | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | 0 | | 0 | постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 2027 годы» |
| 7 | 1.1.3. | Задача 5. Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1.1.3.1. | Количество лифтов в многоквартирных домах, в отношении которых произведены работы по их замене | единица | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 2027 годы» |
| 9 | 1.1.4. | Задача 6. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городском округе Краснотурьинск | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1.1.4.1. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | проценты | 0 | 10,2 | 12 | 15 | 20 | | 25 | | 30 | | 0 | 0 | | 0 | паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе Краснотурьинск на 2018 - 2027 годы» |
| 11 | 1.1.5. | Задача 7. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий городского округа Краснотурьинск | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1.1.5.1. | Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации | показатель | 195 | 197 | 200 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 2027 годы» |
| 13 | 1.1.5.2. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) | показатель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | | 0 | 0 | постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 2027 годы» |
| 14 | 1.1.5.3. | Индекс качества городской среды | баллы |  | 172 | 179 | 186 | 195 | 203 | | 212 | | 0 | | | 0 | 0 | постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 2027 годы» |

**Приложение № 2**  
к постановлению Администрации   
городского округа Краснотурьинск   
от 11.01.2023 № 01-01/04  
«О внесении изменений   
в муниципальную программу городского округа Краснотурьинск «Формирование современной городской среды   
в городском округе Краснотурьинск   
на 2018 - 2027 годы», утвержденнуюпостановлением Администрации городского округа Краснотурьинск   
от 29.09.2017 № 1130»

**Приложение № 2**

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды в городском округе Краснотурьинск на 2018-2027 годы»

**План мероприятий**

**по выполнению муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в городском округе Краснотурьинск на 2018 – 2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № стро-ки | Наименование мероприятия, источник расходов на финансирование | Всего | | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тысяч рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | | | | | | 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год | | | 2024 год | | | 2025 год | | | 2026 год | | | | 2027 год | |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | | | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | | 13 | | 14 |
| 1. | Всего по муниципальной программе, в том числе | 495 351,7 | | 60 887,8 | 91 549,2 | 31 527,2 | | | | | | 47 160,3 | | | 155 398,8 | | | 100 828,4 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  |
|  | областной бюджет | 340 587,3 | | 52 261,4 | 78 006,3 | 22 161,2 | | | | | | 41 012,0 | | | 113 571,4 | | | 33 575,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 340 587,3 | | 52 261,4 | 78 006,3 | 22 161,2 | | | | | | 41 012,0 | | | 113 571,4 | | | 33 575,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  |
|  | местный бюджет | 99 076,4 | | 7 673,5 | 10 785,8 | 9 366,0 | | | | | | 5 670,3 | | | 25 202,9 | | | 40 377,9 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  |
|  | внебюджетные источники | 47 688,0 | | 952,9 | 2 757,1 | 0,0 | | | | | | 478,0 | | | 16 624,5 | | | 26 875,5 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  |
|  | Капитальные вложения | 1 005,0 | | 0,0 | 0,0 | 274,0 | | | | | | 0,0 | | | 731,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  |
|  | местный бюджет | 1 005,0 | | 0,0 | 0,0 | 274,0 | | | | | | 0,0 | | | 731,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  |
|  | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  |
|  | Прочие нужды | 486 346,7 | | 60 887,8 | 91 549,2 | 31 253,2 | | | | | | 47 160,3 | | | 154 667,8 | | | 100 828,4 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  |
|  | областной бюджет | 340 587,3 | | 52 261,4 | 78 006,3 | 22 161,2 | | | | | | 41 012,0 | | | 113 571,4 | | | 33 575,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 340 587,3 | | 52 261,4 | 78 006,3 | 22 161,2 | | | | | | 41 012,0 | | | 113 571,4 | | | 33 575,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  |
|  | местный бюджет | 98 071,4 | | 7 673,5 | 10 785,8 | 9 092,0 | | | | | | 5 670,3 | | | 24 471,9 | | | 40 377,9 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  |
|  | внебюджетные источники | 47 688,0 | | 952,9 | 2 757,1 | 0,0 | | | | | | 478,0 | | | 16 624,5 | | | 26 875,5 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  |
|  | 1. Капитальные вложения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 1 005,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 274,0 | | | | 0,0 | | | 731,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  |
|  | местный бюджет | 1 005,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 274,0 | | | | 0,0 | | | 731,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  |
|  | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 1005,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 274,0 | | | 0,0 | | | 731,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
|  | местный бюджет | 1 005,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 274,0 | | | 0,0 | | | 731,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
|  | **Мероприятие 3.** Выполнение проектных работ для благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования | 274,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 274,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 1.1.2.1. |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
|  | местный бюджет | 274,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 274,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
|  | **Мероприятие 6.**  Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования | 731,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 731,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 1.1.2.1. |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
|  | местный бюджет | 731,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 731,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
|  | 1.2. Иные капитальные вложения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |  |
|  | 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  |
|  | 3. Прочие нужды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 486 346,7 | 60 887,8 | | 91 549,2 | | 31 253,2 | | | | | | 47 160,3 | | | 154 667,8 | | | 100 828,4 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 340 587,3 | 52 261,4 | | 78 006,3 | | 22 161,2 | | | | | | 41 012,0 | | | 113 571,4 | | | 33 575,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 340 587,3 | 52 261,4 | | 78 006,3 | | 22 161,2 | | | | | | 41 012,0 | | | 113 571,4 | | | 33 575,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 98 071,4 | 7 673,5 | | 10 785,8 | | 9 092,0 | | | | | | 5 670,3 | | | 24 471,9 | | | 40 377,9 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 47 688,0 | 952,9 | | 2 757,1 | | 0,0 | | | | | | 478,0 | | | 16 624,5 | | | 26 875,5 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | **Мероприятие 2.** Разработка проектной документации и осуществление технических мероприятий на объекты строительства, реконструкции дворовых территорий многоквартирных жилых домов | 952,9 | 952,9 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 1.1.1.1. |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 952,9 | 952,9 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | **Мероприятие 3.** Выполнение проектных работ и осуществление технических мероприятий на объекты благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования | 12 468,3 | 1 440,0 | | 550,0 | | 1 728,0 | | | | | | 1 707,2 | | | 1 804,0 | | | 5 239,1 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 1.1.2.1. |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 12 468,3 | 1 440,0 | | 550,0 | | 1 728,0 | | | | | | 1 707,2 | | | 1 804,0 | | | 5 239,1 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | **Мероприятие 4.**  Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» | 437 099,8 | 58 494,9 | | 61 278,3 | | 29 525,2 | | | | | | 41 917,3 | | | 150 694,8 | | | 95 189,3 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 320 768,0 | 52 261,4 | | 58 187,0 | | 22 161,2 | | | | | | 41 012,0 | | | 113 571,4 | | | 33 575,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 320 768,0 | 52 261,4 | | 58 187,0 | | 22 161,2 | | | | | | 41 012,0 | | | 113 571,4 | | | 33 575,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 71 165,5 | 6 233,5 | | 1 493,2 | | 7 364,0 | | | | | | 837,1 | | | 20 498,9 | | | 34 738,8 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 45 166,3 | 0,0 | | 1 598,1 | | 0,0 | | | | | | 68,2 | | | 16 624,5 | | | 26 875,5 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | **Мероприятие 4.1.**  Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования | 217 670,1 | 57 711,4 | | 29 276,3 | | 29 525,2 | | | | | | 41 917,3 | | | 24 943,9 | | | 34 296,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 1.1.2.1. |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 202 137,4 | 52 261,4 | | 28 682,8 | | 22 161,2 | | | | | | 41 012,0 | | | 24 445,0 | | | 33 575,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 202 137,4 | 52 261,4 | | 28 682,8 | | 22 161,2 | | | | | | 41 012,0 | | | 24 445,0 | | | 33 575,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 15 464,5 | 5 450,0 | | 593,5 | | 7 364,0 | | | | | | 837,1 | | | 498,9 | | | 721,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 68,2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 68,2 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования – реконструкция набережной реки Турья по улице Серова | 57 711,4 | 57 711,4 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 1.1.2.1., 1.1.5.1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 52 261,4 | 52 261,4 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 52 261,4 | 52 261,4 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 5 450,0 | 5 450,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | комплексное благоустройство зоны отдыха реки Турья города Краснотурьинска | 58 801,5 | 0,0 | | 29 276,3 | | 29 525,2 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 1.1.2.1., 1.1.5.1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 50 844,0 | 0,0 | | 28 682,8 | | 22 161,2 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 50 844,0 | 0,0 | | 28 682,8 | | 22 161,2 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 7 957,5 | 0,0 | | 593,5 | | 7 364,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | комплексное благоустройство «Тихомировского парка» | 101 157,2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 41 917,3 | | | 24 943,9 | | | 34 296,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 1.1.2.1., 1.1.5.3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 99 032,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 41 012,0 | | | 24 445,0 | | | 33 575,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 99 032,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 41 012,0 | | | 24 445,0 | | | 33 575,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 2 057,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 837,1 | | | 498,9 | | | 721,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 68,2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 68,2 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | в том числе цифровизация  городского хозяйства | 69,6 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 69,6 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 1,4 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 1,4 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 68,2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 68,2 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха, улица Зои Космодемьянской | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 1.1.2.1., 1.1.5.3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | комплексное благоустройство территории в районе детского клуба «Рябинушка» | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 1.1.2.1., 1.1.5.3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | **Мероприятие 4.2.**  Комплексное благоустройство дворовых территорий городского округа Краснотурьинск | 32 785,5 | 783,5 | | 32 002,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 1.1.1.1., 1.1.5.1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 29 504,2 | 0,0 | | 29 504,2 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 29 504,2 | 0,0 | | 29 504,2 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 1 683,2 | 783,5 | | 899,7 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 1 598,1 | 0,0 | | 1 598,1 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | освещение дворовых территорий: город Краснотурьинск, улица Радищева, 2; улица Попова, 16 - 18; улица Попова – Фурманова - Чапаева, улица Ленина, 51 - 53 | 783,5 | 783,5 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 1.1.1.1., 1.1.5.1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 783,5 | 783,5 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0  ,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | город Краснотурьинск, улица Попова, 4 - Серова, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 - Чайковского, 3, 7 - Карла Маркса, 33, 37, 39 | 22 296,1 | 0,0 | | 22 296,1 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 1.1.1.1., 1.1.5.1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 20 470,5 | 0,0 | | 20 470,5 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 20 470,5 | 0,0 | | 20 470,5 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 712,8 | 0,0 | | 712,8 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 1 112,8 | 0,0 | | 1 112,8 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | город Краснотурьинск, улица Карпинского, 51, 53, 55, 57, 59 - Фурманова, 48 | 9 705,9 | 0,0 | | 9 705,9 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 1.1.1.1., 1.1.5.1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 9 033,7 | 0,0 | | 9 033,7 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 9 033,7 | 0,0 | | 9 033,7 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 186,9 | 0,0 | | 186,9 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 485,3 | 0,0 | | 485,3 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | город Краснотурьинск, улица Попова, 71 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 1.1.1.1., 1.1.5.1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | город Краснотурьинск, улица Рюмина, 19-20 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 1.1.1.1., 1.1.5.3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | город Краснотурьинск, улица Молодежная, 7-9 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 1.1.1.1., 1.1.5.3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | **Мероприятие 4.3.**  Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 177 517,8 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 116 624,5 | | | 60 893,3 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 1.1.5.2., 1.1.5.3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 80 000,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 80 000,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 80 000,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 80 000,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 54 017,8 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 20 000,0 | | | 34 017,8 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 43 500,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 16 624,5 | | | 26 875,5 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | благоустройство общественной территории «Зона акватории реки Турья» | 177 517,8 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 116 624,5 | | | 60 893,3 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 1.1.5.2., 1.1.5.3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 80 000,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 80 000,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 80 000,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 80 000,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 54 017,8 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 20 000,0 | | | 34 017,8 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 43 500,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 16 624,5 | | | 26 875,5 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | **Мероприятие 4.4.**  Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 9 126,4 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 9 126,4 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 1.1.5.2., 1.1.5.3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 9 126,4 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 9 126,4 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | **Мероприятие 5.**  Реализация мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах | 23 180,5 | 0,0 | | 23  180,5 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 1.1.3.1. |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 19 819,3 | 0,0 | | 19 819,3 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 19 819,3 | 0,0 | | 19 819,3 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 2 202,2 | 0,0 | | 2 202,2 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 1 159,0 | 0,0 | | 1 159,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | город Краснотурьинск, улица Ленина, 80  (подъезд № 3) | 2 168,1 | 0,0 | | 2 168,1 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 1.1.3.1. |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 1 853,7 | 0,0 | | 1 853,7 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 1 853,7 | 0,0 | | 1 853,7 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 206,0 | 0,0 | | 206,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 108,4 | 0,0 | | 108,4 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | город Краснотурьинск, улица Ленина, 88  (подъезд № 3) | 2 168,1 | 0,0 | | 2 168,1 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 1.1.3.1. |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 1 853,7 | 0,0 | | 1 853,7 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 1 853,7 | 0,0 | | 1 853,7 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 206,0 | 0,0 | | 206,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 108,4 | 0,0 | | 108,4 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | город Краснотурьинск, улица Ленина, 92  (подъезд № 2) | 2 168,1 | 0,0 | | 2 168,1 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 1.1.3.1. |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 1 853,7 | 0,0 | | 1 853,7 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 1 853,7 | 0,0 | | 1 853,7 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 206,0 | 0,0 | | 206,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 108,4 | 0,0 | | 108,4 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | город Краснотурьинск, улица Ленина, 92  (подъезд № 3) | 2 168,1 | 0,0 | | 2 168,1 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 1.1.3.1. |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 1 853,7 | 0,0 | | 1 853,7 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 1 853,7 | 0,0 | | 1 853,7 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 206,0 | 0,0 | | 206,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 108,4 | 0,0 | | 108,4 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | город Краснотурьинск, улица Клубная, 15 (подъезд № 1) | 2 168,1 | 0,0 | | 2 168,1 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 1.1.3.1. |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 1 853,7 | 0,0 | | 1 853,7 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 1 853,7 | 0,0 | | 1 853,7 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 206,0 | 0,0 | | 206,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 108,4 | 0,0 | | 108,4 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | город Краснотурьинск, улица Клубная, 15 (подъезд № 4) | 2 168,1 | 0,0 | | 2 168,1 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 1.1.3.1. |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 1 853,7 | 0,0 | | 1 853,7 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 1 853,7 | 0,0 | | 1 853,7 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 206,0 | 0,0 | | 206,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 108,4 | 0,0 | | 108,4 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | город Краснотурьинск, улица Клубная, 15 (подъезд № 5) | 2 168,1 | 0,0 | | 2 168,1 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 1.1.3.1. |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 1 853,7 | 0,0 | | 1 853,7 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 1 853,7 | 0,0 | | 1 853,7 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 206,0 | 0,0 | | 206,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 108,4 | 0,0 | | 108,4 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | город Краснотурьинск, улица Рюмина, 29  (подъезд № 3) | 2 168,2 | 0,0 | | 2 168,2 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 1.1.3.1. |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 1 853,8 | 0,0 | | 1 853,8 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 1 853,8 | 0,0 | | 1 853,8 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 206,0 | 0,0 | | 206,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 108,4 | 0,0 | | 108,4 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | город Краснотурьинск, улица Ленина, 90  (подъезд № 3) | 1 945,2 | 0,0 | | 1 945,2 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 1.1.3.1. |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 1 663,2 | 0,0 | | 1 663,2 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 1 663,2 | 0,0 | | 1 663,2 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 184,7 | 0,0 | | 184,7 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 97,3 | 0,0 | | 97,3 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | город Краснотурьинск, улица Ленина, 94  (подъезд № 1) | 1 945,2 | 0,0 | | 1 945,2 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 1.1.3.1. |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 1 663,2 | 0,0 | | 1 663,2 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 1 663,2 | 0,0 | | 1 663,2 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 184,7 | 0,0 | | 184,7 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 97,3 | 0,0 | | 97,3 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | город Краснотурьинск, улица Ленина, 94  (подъезд № 2) | 1 945,2 | 0,0 | | 1 945,2 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 1.1.3.1. |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 1 663,2 | 0,0 | | 1 663,2 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 1 663,2 | 0,0 | | 1 663,2 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 184,8 | 0,0 | | 184,8 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 97,2 | 0,0 | | 97,2 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | город Краснотурьинск, улица Микова, 53 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 1.1.3.1. |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | **Мероприятие 7.**  Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования | 6 104,8 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 3 535,8 | | | 2 169,0 | | | 400,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 2.1.1.1. |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 5 695,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 3 126,0 | | | 2 169,0 | | | 400,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 409,8 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 409,8 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  |

**Приложение № 3**  
к постановлению Администрации   
городского округа Краснотурьинск

от 11.01.2023 № 01-01/04  
«О внесении изменений   
в муниципальную программу городского округа Краснотурьинск «Формирование современной

городской среды   
в городском округе Краснотурьинск   
на 2018 - 2027 годы», утвержденнуюпостановлением Администрации городского округа Краснотурьинск   
от 29.09.2017 № 1130»

**Приложение № 7**

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды в городском округе Краснотурьинск

на 2018-2024 годы»

Адресный перечень общественных территорий городского округа   
Краснотурьинск, нуждающихся в благоустройстве (с учетом   
их физического состояния общественной территории и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № строки | Наименование, месторасположение | Наименование мероприятия по благоустройству |
| 2018 год | | |
| 1 | Город Краснотурьинск  улица Серова | Комплексное благоустройство набережной (улица Серова) (2-ой этап) |
| 2019 год | | |
| 2 | Город Краснотурьинск | Комплексное благоустройство зоны отдыха реки Турья (1 этап) |
| 2020 год | | |
| 3 | Город Краснотурьинск | Комплексное благоустройство зоны отдыха  реки Турья (2 этап) |
| 2021 год | | |
| 4 | Город Краснотурьинск | Комплексное благоустройство  «Тихомировского парка» 1 этап |
| 2022 год | | |
| 5 | Город Краснотурьинск | Комплексное благоустройство  «Тихомировского парка» 2 этап |
| 6 | Город Краснотурьинск | Комплексное благоустройство общественной  территории «Зона акватории реки Турья» |
| 2023 год | | |
| 7 | Город Краснотурьинск | Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха, улица Зои Космодемьянской |
| 8 | Город Краснотурьинск | Комплексное благоустройство территории в  районе детского клуба «Рябинушка» |
| 9 | Город Краснотурьинск | Комплексное благоустройство общественной  территории «Зона акватории реки Турья» |
| 10 | Город Краснотурьинск | Комплексное благоустройство  «Тихомировского парка» 3 этап |
| 2024 год | | |
| 11 | Город Краснотурьинск | Комплексное благоустройство «центральная часть поселка Рудничный |
| 12 | Город Краснотурьинск | Комплексное благоустройство «центральная  часть поселка Воронцовка» |
| 13 | Город Краснотурьинск | Комплексное благоустройство территории у православного Храма во имя Святителя Николая, Архиепископа мир Ликийских,  Чудотворца, в поселке Рудничный |
| 14 | Город Краснотурьинск | Комплексное благоустройство центральной  площади, улица Бульвар Мира |
| 15 | Город Краснотурьинск | Комплексное благоустройство  «Максимовский проспект» |
| 16 | Город Краснотурьинск | Комплексное благоустройство территории Микова-Фурманова |
| 17 | Город Краснотурьинск | Комплексное благоустройство территории  района Металлург |