## gerb

|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК**  **СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |

## от 25.01.2023 № 01-01/64

г. Краснотурьинск

***О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан   
на территории городского округа Краснотурьинск из аварийного жилищного фонда на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 26.08.2019 № 887***

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь статьями 7, 43 и пунктом 26 статьи 16 Федерального закона   
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях   
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», направленного на создание комфортных условий для проживания граждан, постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013   
№ 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики   
в строительном комплексе Свердловской области до 2027 года», постановлением Правительства Свердловской области от 01.04.2019 № 208-ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», статьей 32 Устава городского округа Краснотурьинск, утвержденного решением Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005 № 76, с целью приведения муниципальной программы в соответствие с решением Краснотурьинской городской Думы от 15.12.2022 № 37 «О бюджете городского округа Краснотурьинск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Краснотурьинск   
по состоянию на 30.12.2022, на 12.01.2023, Администрация (исполнительно - распорядительный орган местного самоуправления) городского округа Краснотурьинск»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу городского округа Краснотурьинск «Переселение граждан на территории городского округа Краснотурьинск из аварийного жилищного фонда на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 26.08.2019 № 887
   1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам реализации, тысяч рублей» паспорта муниципальной программы «Переселение граждан на территории городского округа Краснотурьинск из аварийного жилищного фонда на 2020-2025 годы» изложить в новой редакции

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам реализации, тысяч рублей | ВСЕГО –461 695,5 тыс. рублей  в том числе  2020 год – 46 924,1 тыс. рублей,  2021 год – 145 262,8 тыс. рублей,  2022 год – 207 282,7 тыс. рублей,  2023 год – 62 225,9 тыс. рублей,  2024 год – 0,0 тыс. рублей,  2025 год - 0,0 тыс. рублей,  из них  средства Фонда – 419 174,8 тыс. рублей  в том числе  2020 год – 41 604,7 тыс. рублей,  2021 год – 125 187,6 тыс. рублей,  2022 год – 193 186,1 тыс. рублей,  2023 год – 59 196,4 тыс. рублей,  2024 год – 0,0 тыс. рублей,  2025 год - 0,0 тыс. рублей  областной бюджет – 23 605,0 тыс. рублей  в том числе  2020 год – 2 936,0 тыс. рублей,  2021 год – 8 424,9 тыс. рублей,  2022 год – 9 374,6 тыс. рублей,  2023 год – 2 869,5 тыс. рублей,  2024 год – 0,0 тыс. рублей,  2025 год - 0,0 тыс. рублей  местный бюджет 18 915,7 тыс. рублей  в том числе  2020 год – 2 383,4 тыс. рублей,  2021 год – 11 650,3 тыс. рублей,  2022 год – 4 722,0 тыс. рублей,  2023 год – 160,0 тыс. рублей,  2024 год – 0,0 тыс. рублей,  2025 год - 0,0 тыс. рублей,  внебюджетные источники 0,0 тыс. рублей  в том числе  2020 год - 0,0 тыс. рублей,  2021 год - 0,0 тыс. рублей,  2022 год - 0,0 тыс. рублей,  2023 год - 0,0 тыс. рублей,  2024 год - 0,0 тыс. рублей,  2025 год - 0,0 тыс. рублей |

1.2. Приложения № 1, № 5 к муниципальной программе «Переселение граждан на территории городского округа Краснотурьинск из аварийного жилищного фонда на 2020-2025 годы» изложить в редакции приложений № 1,   
№ 2 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 12.12.2022 № 01-01/1418 «О внесении изменений   
в муниципальную программу «Переселение граждан на территории городского округа Краснотурьинск из аварийного жилищного фонда на 2020-2025 годы», утвержденному постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 26.08.2019 № 887».

3. Признать утратившим силу приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Краснотурьинск от 19.05.2022 № 01-01/590 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан   
на территории городского округа Краснотурьинск из аварийного жилищного фонда на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 26.08.2019 № 887».

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник. Городской округ Краснотурьинск» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Краснотурьинск.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить   
на заместителя Главы Администрации городского округа Краснотурьинск   
А.В. Катаева.

**Глава городского округа А.Ю. Устинов**

**Приложение № 1**к постановлению Администрации городского округа Краснотурьинскот 25.01.2023 № 01-01/64  
«О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 26.08.2019 № 887  
«Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан   
на территории городского округа Краснотурьинск из аварийного жилищного фонда на 2020-2025 годы»

**Приложение № 1**

к муниципальной программе «Переселение граждан на территории городского округа Краснотурьинск

из аварийного жилищного фонда

на 2020-2025 годы»

**Перечень**

**многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Целевые показатели расселения аварийных жилых домов | | | | | | | |
| Планируемая дата окончания переселения | Число жителей | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | |
| частная | муниципальная | Выкуп жилых помещений у собственников | Приобретение жилых помещений |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м. |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Краснотурьинск** | | **х** | **554** | **211** | **122** | **90** | **9 017,7** | **5 132,0** | **3 885,7** |
|  | **2020** | **х** | **33** | **17** | **17** | **0** | **684,4** | **684,4** | **0** |
| 1 | Поселок Воронцовка, улица Серова, дом 12 | 31.12.2020 | 4 | 2 | 2 | 0 | 68,0 | 68,0 | 0 |
| 2 | Поселок Воронцовка, улица Серова, дом 14 | 31.12.2020 | 3 | 2 | 2 | 0 | 66,8 | 66,8 | 0 |
| 3 | Поселок Воронцовка, улица Серова, дом 16 | 31.12.2020 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32,2 | 32,2 | 0 |
| 4 | Поселок Воронцовка, улица Серова, дом 18 | 31.12.2020 | 4 | 1 | 1 | 0 | 34,0 | 34,0 | 0 |
| 5 | Поселок Воронцовка, улица Серова, дом 24 | 31.12.2020 | 5 | 2 | 2 | 0 | 77,3 | 77,3 | 0 |
| 6 | Поселок Воронцовка, улица Серова, дом 26 | 31.12.2020 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24,5 | 24,5 | 0 |
| 7 | Поселок Воронцовка, улица Серова, дом 9 | 31.12.2020 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34,2 | 34,2 | 0 |
| 8 | Поселок Воронцовка, улица Пушкина, дом 47 | 31.12.2020 | 6 | 3 | 3 | 0 | 151,5 | 151,5 | 0 |
| 9 | Поселок Рудничный, улица 8 Марта, дом 51 | 31.12.2020 | 1 | 1 | 1 | 0 | 42,9 | 42,9 | 0 |
| 10 | Поселок Рудничный, улица Нагорная, дом 8 | 31.12.2020 | 2 | 1 | 1 | 0 | 68,9 | 68,9 | 0 |
| 11 | Поселок Чернореченск, улица Зеленая, дом 11 | 31.12.2020 | 2 | 1 | 1 | 0 | 48,2 | 48,2 | 0 |
| 12 | Поселок Чернореченск, улица Молодежная, дом 12 | 31.12.2020 | 2 | 1 | 1 | 0 | 35,9 | 35,9 | 0 |
|  | **2021** | **х** | **153** | **60** | **0** | **60** | **2 430,8** | **0** | **2 430,8** |
| 1 | Поселок Воронцовка, улица Серова, дом 12 | 31.12.2021 | 6 | 2 | 0 | 2 | 65,9 | 0 | 65,9 |
| 2 | Поселок Воронцовка, улица Серова, дом 16 | 31.12.2021 | 2 | 2 | 0 | 2 | 66,0 | 0 | 66,0 |
| 3 | Поселок Воронцовка, улица Серова, дом 18 | 31.12.2021 | 5 | 2 | 0 | 2 | 64,8 | 0 | 64,8 |
| 4 | Поселок Воронцовка, улица Серова, дом 20 | 31.12.2021 | 6 | 2 | 0 | 2 | 66,1 | 0 | 66,1 |
| 5 | Поселок Воронцовка, улица Серова, дом 22 | 31.12.2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28,9 | 0 | 28,9 |
| 6 | Поселок Воронцовка, улица Серова, дом 24 | 31.12.2021 | 5 | 2 | 0 | 2 | 52,6 | 0 | 52,6 |
| 7 | Поселок Воронцовка, улица Серова, дом 26 | 31.12.2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23,9 | 0 | 23,9 |
| 8 | Поселок Воронцовка, улица Серова, дом 9 | 31.12.2021 | 4 | 3 | 0 | 3 | 103,3 | 0 | 103,3 |
| 9 | Поселок Рудничный, улица Малышева, дом 7 | 31.12.2021 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22,5 | 0 | 22,5 |
| 10 | Поселок Рудничный, улица Клубная, дом 7 | 31.12.2021 | 2 | 2 | 0 | 2 | 66,0 | 0 | 66,0 |
| 11 | Поселок Рудничный, улица 8 Марта, дом 51 | 31.12.2021 | 12 | 3 | 0 | 3 | 133,1 | 0 | 133,1 |
| 12 | улица Максима Горького, дом 7 | 31.12.2021 | 14 | 5 | 0 | 5 | 261,9 | 0 | 261,9 |
| 13 | улица Фурманова, дом 49 | 31.12.2021 | 15 | 4 | 0 | 4 | 276,5 | 0 | 276,5 |
| 14 | Поселок Воронцовка, улица Пушкина, дом 41 | 31.12.2021 | 5 | 2 | 0 | 2 | 95,3 | 0 | 95,3 |
| 15 | Поселок Воронцовка, улица Пушкина, дом 44 | 31.12.2021 | 7 | 4 | 0 | 4 | 163,3 | 0 | 163,3 |
| 16 | Поселок Воронцовка, улица Пушкина, дом 47 | 31.12.2021 | 15 | 4 | 0 | 4 | 183,5 | 0 | 183,5 |
| 17 | Поселок Рудничный, улица Некрасова, дом 19 | 31.12.2021 | 4 | 2 | 0 | 2 | 107,6 | 0 | 107,6 |
| 18 | Поселок Чернореченск, улица Зеленая, дом 11 | 31.12.2021 | 12 | 2 | 0 | 2 | 95,6 | 0 | 95,6 |
| 19 | Поселок Чернореченск, улица Лесная, дом 3 | 31.12.2021 | 4 | 1 | 0 | 1 | 50,2 | 0 | 50,2 |
| 20 | Поселок Рудничный, улица Октябрьская, дом 16 | 31.12.2021 | 9 | 3 | 0 | 3 | 97,0 | 0 | 97,0 |
| 21 | Поселок Рудничный, улица Нагорная, дом 4 | 31.12.2021 | 4 | 4 | 0 | 4 | 118,4 | 0 | 118,4 |
| 22 | Поселок Рудничный, улица Горняков, дом 3 | 31.12.2021 | 8 | 2 | 0 | 2 | 66,2 | 0 | 66,2 |
| 23 | Поселок Рудничный, улица Октябрьская, дом 18 | 31.12.2021 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35,0 | 0 | 35,0 |
| 24 | Поселок Рудничный, улица Соломенникова, дом 14 | 31.12.2021 | 2 | 1 | 0 | 1 | 65,2 | 0 | 65,2 |
| 25 | Поселок Чернореченск, улица Молодежная, дом 12 | 31.12.2021 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35,8 | 0 | 35,8 |
| 26 | Поселок Чернореченск, улица Молодежная, дом 11 | 31.12.2021 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25,5 | 0 | 25,5 |
| 27 | Поселок Рудничный, улица Некрасова, дом 15 | 31.12.2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30,2 | 0 | 30,2 |
| 28 | Поселок Рудничный, улица Кирова, дом 22 | 31.12.2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30,5 | 0 | 30,5 |
|  | **2022** | **х** | **88** | **29** | **0** | **29** | **1 454,9** | **0** | **1 454,9** |
| 1 | Поселок Воронцовка, улица Пушкина, дом 57 | 31.12.2022 | 8 | 3 | 0 | 3 | 131,7 | 0 | 131,7 |
| 2 | Поселок Чернореченск, улица Зеленая, дом 13 | 31.12.2022 | 3 | 1 | 0 | 1 | 61,7 | 0 | 61,7 |
| 3 | Поселок Рудничный, улица Нагорная, дом 4 | 31.12.2022 | 4 | 1 | 0 | 1 | 36,2 | 0 | 36,2 |
| 4 | Поселок Рудничный, улица Нагорная, дом 6 | 31.12.2022 | 4 | 1 | 0 | 1 | 51,5 | 0 | 51,5 |
| 5 | Поселок Рудничный, улица Нагорная, дом 8 | 31.12.2022 | 3 | 1 | 0 | 1 | 69,3 | 0 | 69,3 |
| 6 | Поселок Рудничный, улица Некрасова, дом 15 | 31.12.2022 | 7 | 2 | 0 | 2 | 103,7 | 0 | 103,7 |
| 7 | Поселок Рудничный, улица Некрасова, дом 19 | 31.12.2022 | 1 | 1 | 0 | 1 | 69,0 | 0 | 69,0 |
| 8 | Поселок Рудничный, улица Октябрьская, дом 18 | 31.12.2022 | 3 | 2 | 0 | 2 | 91,9 | 0 | 91,9 |
| 9 | Поселок Рудничный, улица Соломенникова, дом 11 | 31.12.2022 | 10 | 2 | 0 | 2 | 93,4 | 0 | 93,4 |
| 10 | Поселок Рудничный, улица Соломенникова, дом 12 | 31.12.2022 | 8 | 3 | 0 | 3 | 128,2 | 0 | 128,2 |
| 11 | Поселок Рудничный, улица Кирова, дом 22 | 31.12.2022 | 9 | 3 | 0 | 3 | 132,4 | 0 | 132,4 |
| 12 | Поселок Чернореченск, улица Молодежная, дом 15 | 31.12.2022 | 6 | 1 | 0 | 1 | 39,3 | 0 | 39,3 |
| 13 | Поселок Рудничный, улица Горняков, дом 3 | 31.12.2022 | 12 | 4 | 0 | 4 | 192,5 | 0 | 192,5 |
| 14 | Поселок Рудничный, улица Соломенникова, дом 14 | 31.12.2022 | 10 | 3 | 0 | 3 | 182,0 | 0 | 182,0 |
|  | **2022** | **х** | **252** | **94** | **94** | **0** | **3 988,1** | **3 988,1** | **0** |
| 1 | улица Максима Горького, дом 7 | 31.12.2022 | 5 | 2 | 2 | 0 | 128,5 | 128,5 | 0 |
| 2 | улица Фурманова, дом 49 | 31.12.2022 | 21 | 9 | 9 | 0 | 468,5 | 468,5 | 0 |
| 3 | Поселок Воронцовка, улица Пушкина, дом 41 | 31.12.2022 | 15 | 4 | 4 | 0 | 161,0 | 161,0 | 0 |
| 4 | Поселок Воронцовка, улица Пушкина, дом 44 | 31.12.2022 | 14 | 4 | 4 | 0 | 176,9 | 176,9 | 0 |
| 5 | Поселок Чернореченск, улица Лесная, дом 3 | 31.12.2022 | 5 | 2 | 2 | 0 | 53,3 | 53,3 | 0 |
| 6 | Поселок. Рудничный, улица Чкалова, дом 1 | 31.12.2022 | 3 | 2 | 2 | 0 | 93,2 | 93,2 | 0 |
| 7 | Поселок Воронцовка, улица Пушкина, дом 57 | 31.12.2022 | 9 | 3 | 3 | 0 | 129,5 | 129,5 | 0 |
| 8 | Поселок Чернореченск, улица Зеленая, дом 13 | 31.12.2022 | 5 | 3 | 3 | 0 | 123,1 | 123,1 | 0 |
| 9 | Поселок Рудничный, улица Октябрьская, дом 16 | 31.12.2022 | 11 | 5 | 5 | 0 | 161,1 | 161,1 | 0 |
| 10 | Поселок Рудничный, улица Нагорная, дом 4 | 31.12.2022 | 21 | 10 | 10 | 0 | 304,2 | 304,2 | 0 |
| 11 | Поселок Рудничный, улица Нагорная, дом 6 | 31.12.2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 52,4 | 52,4 | 0 |
| 12 | Поселок Рудничный, улица Некрасова, дом 15 | 31.12.2022 | 26 | 9 | 9 | 0 | 304,1 | 304,1 | 0 |
| 13 | Поселок Рудничный, улица Некрасова, дом 19 | 31.12.2022 | 23 | 6 | 6 | 0 | 388,1 | 388,1 | 0 |
| 14 | Поселок Рудничный, улица Октябрьская, дом 18 | 31.12.2022 | 3 | 1 | 1 | 0 | 66,0 | 66,0 | 0 |
| 15 | Поселок Рудничный, улица Соломенникова, дом 11 | 31.12.2022 | 16 | 6 | 6 | 0 | 252,5 | 252,5 | 0 |
| 16 | Поселок Рудничный, улица Соломенникова, дом 12 | 31.12.2022 | 14 | 7 | 7 | 0 | 216,9 | 216,9 | 0 |
| 17 | Поселок Чернореченск, улица Молодежная, дом 11 | 31.12.2022 | 8 | 3 | 3 | 0 | 132,1 | 132,1 | 0 |
| 18 | Поселок Рудничный, улица Горняков, дом 3 | 31.12.2022 | 2 | 2 | 2 | 0 | 75,6 | 75,6 | 0 |
| 19 | Поселок Рудничный, улица Соломенникова, дом 14 | 31.12.2022 | 23 | 6 | 6 | 0 | 332,8 | 332,8 | 0 |
| 20 | Поселок Рудничный, улица Кирова, дом  22 | 31.12.2022 | 27 | 9 | 9 | 0 | 368,3 | 368,3 | 0 |
|  | **2023** | **х** | **28** | **11** | **11** | **0** | **459,5** | **459,5** | **0** |
| 1 | Поселок Чернореченск, улица Лесная, 3 | 31.12.2023 | 7 | 2 | 2 | 0 | 75,5 | 75,5 | 0 |
| 2 | Поселок Рудничный, улица Соломенникова, дом 12 | 31.12.2023 | 3 | 1 | 1 | 0 | 26,0 | 26,0 | 0 |
|  | Поселок Рудничный, улица Кирова, дом 22 | 31.12.2023 | 6 | 1 | 1 | 0 | 50,1 | 50,1 | 0 |
|  | Поселок Рудничный, улица Октябрьская, 10 | 31.12.2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 72,7 | 72,7 | 0 |
|  | Поселок Воронцовка, улица Пушкина, дом 41 | 31.12.2023 | 5 | 1 | 1 | 0 | 50,1 | 50,1 | 0 |
|  | ул. Фурманова, 49 | 31.12.2023 | 3 | 2 | 2 | 0 | 83,4 | 83,4 | 0 |
|  | Поселок Рудничный, улица Нагорная, 4 | 31.12.2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31,7 | 31,7 | 0 |
|  | Поселок Рудничный, улица Некрасова, 15 | 31.12.2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29,5 | 29,5 | 0 |
|  | Поселок Рудничный, улица Некрасова, 19 | 31.12.2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 40,5 | 40,5 | 0 |

**Приложение № 2**

к постановлению Администрации городского

округа Краснотурьинскот 25.01.2023 № 64  
«О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 26.08.2019 № 887

«Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан на территории городского округа Краснотурьинск

из аварийного жилищного фонда на 2020-2025 годы»

**Приложение № 5**

к муниципальной программе «Переселение граждан

на территории городского округа Краснотурьинск

из аварийного жилищного фонда на 2020-2025 годы»

**План мероприятий по выполнению муниципальной программы**

**«Переселение граждан на территории городского округа Краснотурьинск   
из аварийного жилищного фонда на 2020-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов на финансирование | | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет  всех источников ресурсного обеспечения, тысяч рублей | | | | | | | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| всего | | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024 год |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе | | 461 695,5 | | 46 924,1 | 145 262,8 | 207 282,7 | 62 225,9 | 0,0 | 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6. |
|  | федеральный бюджет | | 419 174,8 | | 41 604,7 | 125 187,6 | 193 186,1 | 59 196,4 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | | 23 605,0 | | 2 936,0 | 8 424,9 | 9 374,6 | 2 869,5 | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | | 9439,9 | | 1 404,2 | 5 333,7 | 2 542,0 | 160,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет за рамками софинансирования | | 9 475,8 | | 979,2 | 6 316,6 | 2 180,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Капитальные вложения | | 240 962,4 | | 29 844,6 | 145 262,8 | 65 855,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  | федеральный бюджет | | 213 143,1 | | 26 165,0 | 125 187,6 | 61 790,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | | 11 153,4 | | 1 831,0 | 8 424,9 | 897,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии  местным бюджетам | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | | 7 190,1 | | 869,4 | 5 333,7 | 987,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет за рамками софинансирования | | 9 475,8 | | 979,2 | 6 316,6 | 2 180,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  | федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Прочие нужды | | 220 733,1 | | 17 079,5 | 0,0 | 141 427,7 | 62 225,9 | 0,0 | х |
|  | федеральный бюджет | | 206 031,7 | | 15 439,7 | 0,0 | 131 395,6 | 59 196,4 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | | 12 451,6 | | 1 105,0 | 0,0 | 8 477,1 | 2 869,5 | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | | 2 249,8 | | 534,8 | 0,0 | 1 555,0 | 160,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | | | | | | | | | |
|  | Всего по мероприятию, в том числе | | | 461 535,5 | 46 924,1 | 145 262,8 | 207 282,7 | 62 225,9 | 0,0 | х |
|  | федеральный бюджет | | | 419 174,8 | 41 604,7 | 125 187,6 | 193 186,1 | 59 196,4 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | | | 23 605,0 | 2 936,0 | 8 424,9 | 9 374,6 | 2 869,5 | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | | | 9 279,9 | 1 404,2 | 5 333,7 | 2 542,0 | 160,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет за рамками софинансирования | | | 9 475,8 | 979,2 | 6 316,6 | 2 180,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1. Капитальные вложения | | | | | | | | | |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | | | 240 962,4 | 29 844,6 | 145 262,8 | 65 855,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  | федеральный бюджет | | | 213 143,1 | 26 165,0 | 125 187,6 | 61 790,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | | | 11 153,4 | 1 831,0 | 8 424,9 | 897,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | | | 7 190,1 | 869,4 | 5 333,7 | 987,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет за рамками софинансирования | | | 9 475,8 | 979,2 | 6 316,6 | 2 180,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1 «Приобретение жилых помещений у застройщиков» | | | 240 962,4 | 29 844,6 | 145 262,8 | 65 855,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.6. |
|  | федеральный бюджет | | | 213 143,1 | 26 165,0 | 125 187,6 | 61 790,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | | | 11 153,4 | 1 831,0 | 8 424,9 | 897,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | | | 7 190,1 | 869,4 | 5 333,7 | 987,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет за рамками софинансирования | | | 9 475,8 | 979,2 | 6 316,6 | 2 180,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 1.2. Иные капитальные вложения | | | | | | | | |
|  | Иные капитальные вложения, всего, в том числе | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  | федеральный бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | | | | | | | | |
|  | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  | федеральный бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 3. Прочие нужды | | | | | | | | |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | | | 220 733,1 | 17 079,5 | 0,0 | 141 427,7 | 62 225,9 | 0,0 | x |
|  | федеральный бюджет | | | 206 031,7 | 15 439,7 | 0,0 | 131 395,6 | 59 196,4 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | | | 12 451,6 | 1 105,0 | 0,0 | 8 477,1 | 2 869,5 | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | | | 2 249,8 | 534,8 | 0,0 | 1 555,0 | 160,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2 «Выкуп жилых  помещений у собственников» | | | 220 733,1 | 17 079,5 | 0,0 | 141 427,7 | 62 225,9 | 0,0 | 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5. |
|  | федеральный бюджет | | | 206 031,7 | 15 439,7 | 0,0 | 131 395,6 | 59 196,4 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | | | 12 451,6 | 1 105,0 | 0,0 | 8 477,1 | 2 869,5 | 0,0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | | | 2 249,8 | 534,8 | 0,0 | 1 555,0 | 160,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |